****

**Администрация Никольского сельсовета**

**Емельяновского района Красноярского края**

663024 с.Никольское, ул.Советская 75а, т.8(39133)3-02-60, факс 8(39133)3-01-69 эл.почта s-sovet@mail.ru ОГРН 1022400667079 ИНН 2411003481 КПП 241101001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.03.2016г с. Никольское № 13

О создании противопаводковой комиссии

на период весеннего половодья 2016 года

В связи с приближением весеннего половодья и в целях предупреждения ЧС на территории Никольского сельсовета

**П О С Т А Н О В Л Я Ю :**

1. Для обеспечения защиты населения, обеспечения сохранности объектов экономики и материальных ресурсов во время прохождения весеннего паводка создать противопаводковую комиссию в составе:

Председателя комиссии: - Нахаев А.Н. - глава сельсовета.

Члены комиссии: Бронникова О.В. – зам.главы сельсовета, Фиц О.А.- бухгалтер, Ожиганова С.А.– специалист 2 категории, Костюченко В.А.- водитель-пожарный., Романова В.В. – председатель совета депутатов, Сайбель В.В. – депутат сельсовета (согласованно)

2. Утвердить план противопаводковых мероприятий согласно приложению №1.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

4.Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава сельсовета А.Н. Нахаев

Приложение 1

К постановлению № 13

от 31.03.2016г.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий на период весеннего половодья 2016 года на территории Никольского сельсовета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятия | Ответственные за исполнение и исполнители |
| 1.  2.    3. | Выделить денежные средства на предотвращение и ликвидацию последствий от возможных ЧС.  Мероприятия по размораживанию дорожных труб, обследовать состояние паводковой обстановки в зонах дорожных мостов и осуществить мероприятия по предупреждению возможных разрушений от паводков и наводнений  Произвести необходимые мероприятия для предупреждения размыва дорог | Бронникова О.В.  Фиц О.А.  До 10 апреля 2016года  Костюченко В.А.  Романова В.В.  Сайбель В.В.–(согласованно)  До 20 апреля 2016 года  Костюченко В.А.  Нахаев А.Н.  До 5 апреля 2016 г |