****

**Администрация Никольского сельсовета**

**Емельяновского района Красноярского края**

663024 с.Никольское, ул.Советская 75а, т.8(39133)28-019, s-sovet@mail.ru ОГРН 1022400667079 ИНН 2411003481 КПП 241101001

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.11.2022 с. Никольское № 78

|  |
| --- |
| Об утверждении комплексного плана мероприятий по благоустройству  территории МО Никольский сельсовет на 2023 - 2024 годы |

В целях благоустройства территории муниципального образования Никольский сельсовет, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14, а также частью 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Комплексный [план мероприятий](https://pandia.ru/text/category/plani_meropriyatij/)  по благоустройству территории Никольского сельсовета на 2023-2024 годы согласно приложению.

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

3. Постановление подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Никольский сельсовет Емельяновского района Красноярского края» в информационно-коммуникационной сети «Интернет» https://nikolskoe24.ru/.

4. Постановление вступает в силу в день, его официального опубликования в газете «Емельяновские Веси».

Глава сельсовета В.Ю.Экель

Приложение

к Постановлению Администрации

Никольского сельсовета

от 2.11.2022г. № 78

**Комплексный план мероприятий по благоустройству**

**территории МО Никольского сельсовета на 2023-2024 годы**

**РАЗДЕЛ 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения.**

На территории муниципального образования Никольский сельсовет

проводится целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населенных пунктов.

В то же время в вопросах благоустройства территории поселений имеется ряд проблем. Проблемы по содержанию придворовых территорий пожилых одиноких граждан (окашивание прилегающих территорий), в обращениях граждан много вопросов связанных с содержанием дорог, освещением улиц. Серьезные вопросы стоят по вывозу строительного мусора, автомобильных покрышек. Большую тревогу вызывают: заброшенная стройка у здания администрации, здание бывшего детского сада создающие не благоприятный вид центра села Никольское, а также являющиеся местами сбора подростков в ночное время. Указанные объекты не являются собственностью администрации. Для решения названных проблемы требуется наличие финансирования с привлечением источников всех уровней, а также передачу в собственность администрации сельсовета заброшенных перечисленных объектов.

Работы по благоустройству населенного пункта поселения приобрели комплексный, постоянный характер.

Для решения проблем по благоустройству поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблем окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

**РАЗДЕЛ 2. Этапы реализации мероприятий по благоустройству территории**

**2.1. Первый этап**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Виды работ** | **Сроки исполнения (годы)** | **Ответственные и исполнители** |
| 1 | В рамках программы «Дороги Красноярья» строительство и обустройство дороги асфальтным покрытием по ул.Восточная в с.Никольское. Укладка асфальта. | Безопасность дорожного движения | 2023 лето-осень | Глава сельсовета. Подрядная организация |
| 2 | Установка дорожных знаков, создание искусственной неровности перед пешеходным переходом. | Безопасность дорожного движения | 2022-2023 | Глава сельсовета |
| 3 | Сооружение тротуарных ограждений по пер. Почтовый напротив Никольской средней школы | Исполнение предписания | 2023 | Глава сельсовета |

**2.2. Основные мероприятия**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Мероприятия** | **Цель**  **мероприятия** | **Сроки исполнения**  **(годы)** | **Ответственные/исполнители** |
| 1 | Устранение проблемных участков дорог в рамках содержания УДС. Средства от предполагаемой экономии при проведении торгов направить на ремонт дороги по ул. Шушенская в д.Вечерницы | Безопасность дорожного движения | Лето-осень 2023 | Глава сельсоветаПодрядная организация |
| 2 | На территории прилегающей к социально значимым объектам произвести очистку от мусора, обустроить водоотводные канавы по пер. Почтовый, ул. 60 лет Октября, ул. Спортивная. | Благоустройство территории поселения | 2023-2024 | Глава сельсоветаАдминистрация, жители |
| 3 | Асфальтирование и обустройство парковки, разворотной площадки для школьного автобуса у школы. | Безопасность | Лето-осень 2023 | Глава сельсовета |
| 4 | Ремонт фасада здания «Торговый центр» | Благоустройство территории | Лето-осень 2023 | Глава сельсовета |
| 5 | Ликвидация и рекультивация несанкционированного складирования ТБО | Благоустройство территории поселения | Постоянно | Глава сельсоветаАдминистрация, жители |
| 6 | Содержание и уход за кладбищами | Благоустройство мест захоронений | 2023-2024 | Глава сельсоветаАдминистрация, жители |
| 7 | Проведение единого санитарного дня | Благоустройство территорий | Апрель 2023 | Глава сельсоветаАдминистрация, жители |
| 8 | Обустройство центрального сквера.  Участие в программе ППМИ | Благоустройство территории | 2023-2024 | Глава сельсоветаАдминистрация, жители |
| 9 | Обустройство территории остановочного пункта, установка остановочного пункта, установка соответствующей знаковой информации. д. Ясная Поляна, при включении данного населенного пункта в школьный маршрут. Дорога не имеет переходного типа покрытия. | Благоустройство территории | 2023-2024 | Глава сельсовета, Администрация Емельяновского района, Подрядная организация |
| 10 | Установка дополнительного контейнерного оборудования | Улучшение санитарного состояния территорий | 2023-2024 | Глава сельсоветаКРК |
| 11 | Обустройство прилегающей территории СДК в д. Раскаты | Благоустройство территории | Лето-осень 2023 | Глава сельсоветаАдминистрация, жители |
| 12 | Текущее содержание детских площадок. Скашивание травы, покраска | Благоустройство территории | Лето-осень 2023 | Глава сельсоветаАдминистрация, жители |
| 13 | Устранение несанкционированной рекламы | Улучшение эстетического вида территории | Постоянно | Глава сельсоветаАдминистрация, жители |
| 14 | Установка камер видеонаблюдении за территорией прилегающей к социально значимым территориям | Сохранность социально значимых объектов | 2023-2024 | Глава сельсовета |
| 15 | Текущий ремонт и содержание уличного освещения, монтаж уличного освещения по улицам Дальняя, Самарская, Цветочная | Благоустройство территории, безопасность | 2023-2024 | Глава сельсовета, депутаты сельсовета |
| 16 | Установка опор, монтаж уличного освещения по пер. Почтовый | Благоустройство территории, безопасность | 2023-2024 | Глава сельсовета |
| 17 | Установка памятника участникам ВОВ в д. Вечерницы | Благоустройство территории, увековечивание памяти погибшим воинам, воспитание патриотизма | 2023 | Глава сельсоветаАктивные жители |
| 18 | Косметический ремонт памятника воинам ВОВ в с. Никольское, благоустройство прилегающей территории, установка мемориала «Танк-62» | Благоустройство территории, увековечивание памяти погибшим воинам, воспитание патриотизма | 2023-2024 | Глава сельсоветаАдминистрация Емельяновского района, администрация сельсовета, жители |
| 19 | Проведение мероприятий связанных с выявлением безнадзорных животных | Благоустройство территории, улучшение санитарного состояния, безопасность | 2023-2024 | Глава сельсоветаДепутаты сельсовета, администрация сельсовета |
| 20 | Подготовка памятников и обелисков к 9 мая | Благоустройство территории, воспитание патриотизма | 2023 апрель | Глава сельсоветаДепутаты сельсовета, администрация сельсовета, Юнармейцы. |
| 21 | Проведение 2-х месячника по благоустройству | Благоустройство территории поселений | 2023 май, июнь | Глава сельсоветаДепутаты сельсовета администрация сельсовета |
| 22 |  | Санитарная очистка территорий | 2023-2024 | Депутаты сельсовета, администрация сельсовета |
|  |

**Раздел 3. Оценка социально-экономических и экологических последствий от реализации мероприятий по благоустройству**

Целью проведения данных мероприятий является совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования, улучшения эстетического вида поселений, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды. Привлечение жителей, юнармейцев к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий способствует повышению культуры поведения жителей, воспитанию по бережному отношение к элементам благоустройства.