****

**Администрация Никольского сельсовета**

**Емельяновского района Красноярского края**

663024 с.Никольское, ул.Советская 75а, т.8(39133)28-019, [s-sovet@mail.ru](mailto:s-sovet@mail.ru) ОГРН 1022400667079 ИНН 2411003481 КПП 241101001

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

03.04.2023 г. с. Никольское № 16

О проведении двухмесячника по благоустройству территории МО Никольский сельсовет.

В целях создания благоприятных условий для проживания граждан, обеспечения чистоты и порядка в населенных пунктов на территории МО Никольский сельсовет, руководствуясь п.2 ст.21 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Никольского сельсовета:

1.Провести в период с 15.04.2023 года по 15.06.2023 года двухмесячник по благоустройству населенных пунктов на территории МО Никольский сельсовет.

2.Утвердить план мероприятий по благоустройству территории МО Никольский сельсовет согласно Приложению №1.

3.Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений независимо от форм собственности, расположенных на территории МО Никольский сельсовет Емельяновского района Красноярского края, провести работы по приведению своих предприятий и прилегающих к ним территорий в надлежащее санитарное состояние.

4.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

5.Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

И.о.Главы сельсовета А.П.Жарких

Приложение №1 к Распоряжению от 03.04.2023г №16

**ПЛАН**

**МЕРОПРИЯТИЙ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИКОЛЬСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ЕМЕЛЬЯНОВСКОГО РАЙОНА КРАЯ В 2023 ГОДУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятия** | **Исполнители** | **Сроки исполнения** |
| 1. | Организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора с территорий, прилегающих к жилым домам и иным постройкам, а также с территорий общего пользования | Администрация Никольского сельсовета,  жители МО Никольский сельсовет | с 15.04.2023г. по 15.06.2023г. |
| 2 | Наведение санитарного порядка организациями, расположенными на территории населенных пунктов Никольского сельсовета, на подведомственных им территориях | Руководители организаций | с 15.04.2023г. по 15.06.2023г. |
| 3 | Провести экологический субботник | Администрация Никольского сельсовета, депутаты Никольского сельского Совета, жители МО Никольский сельсовет | 26.04.2023г |
| 4 | Обеспечение участие школьников и иной учащейся молодежи в проведении единого экологического субботника | МКОУ «Никольская СОШ»  МБУК «Никольская ЦКС» | 26.04.2023 |
| 4 | Наведение порядка и ремонт заграждений на территории кладбищ | Администрация Никольского сельсовета, жители МО Никольский сельсовет | 21-24 апреля 2023г. |
| 5 | Обеспечение наружного освещения населенных пунктов в темное время суток | Администрация Никольского сельсовета | Постоянно, в темное время суток |
| 6 | Устранение несанкционированной рекламы | Администрация Никольского сельсовета, жители МО Никольский сельсовет | Постоянно |
| 7 | Подготовка памятников и обелисков к 9 мая | Администрация Никольского сельсовета, жители МО Никольский сельсовет | До 9 мая |
| 8 | Текущее содержание детских площадок. Скашивание травы, покраска | Администрация Никольского сельсовета, жители МО Никольский сельсовет | По мере необходимости |
| 9 | Установка дополнительного контейнерного оборудования | Администрация Никольского сельсовета, | По мере необходимости |